# Documento de Alcance de Calidad — Opencart (modelo Semana 1)

## Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-EMP-001 |
| Proyecto | Opencart |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 05-oct-2026 |
| Autor | Enrique Mendoza Guevara |
| Revisor | Hamet |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05-oct-2026 | Estudiante | Versión emitida para revisión |

## 1. Propósito y objetivo de calidad

El presente documento define el alcance de las pruebas para la plataforma OpenCart, detallando los tipos y niveles de pruebas aplicables, entorno, herramientas y datos de prueba, criterios de entrada y de salida, riesgos y supuestos y roles y responsabilidades requeridos para el cierre del ciclo. Su propósito es servir como el documento base para el diseño del entregable del Módulo 1.

Objetivo de calidad: Garantizar que un usuario final sea capaz de navegar por el catálogo, añadir un artículo al carrito de compras y procesar su orden de pago de manera exitosa y sin interrupciones, asegurando al mismo tiempo que la información de su perfil y el historial de pedidos en el panel de control se almacenen y actualicen de forma correcta.

La meta se estructura exclusivamente bajo la perspectiva del consumidor final y no desde la lógica del desarrollo: responde directamente a "qué operaciones debe realizar el comprador con total seguridad y fluidez", distanciándose de una simple enumeración de las características técnicas del código.

## 2. Sistema bajo prueba

Opencart es una plataforma de comercio electrónico de código abierto y gratuita diseñada para crear y gestionar tiendas en línea, para este caso en particular usaremos el ambiente de demostración gratuito en su sitio web oficial que permite probar la plataforma por completo sin necesidad de descargar archivos ni configurar servidores.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | Opencart |
| URL de la aplicación | https://demo.opencart.com/ |
| Versión observada | v4.0 (Según la versión más reciente de la rama principal de desarrollo de OpenCart ) |
| Tecnología | Está desarrollada en PHP y utiliza una base de datos MySQL bajo una arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). |
| Roles de usuario | Administrador y Cliente |
| Documentación de la API | La API nativa de OpenCart está diseñada principalmente para la comunicación interna del sistema (como la gestión del carrito de compras) y se basa en peticiones HTTP mediante rutas específicas y tokens de sesión. |
| Repositorio del proyecto | https://github.com/opencart/opencart |

Las versiones y la tecnología se han tomado de fuentes públicas del proyecto.

## 3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo al negocio: si falla el pago, la tienda no vende; si falla un filtro, el cliente tarda más en comprar.

Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EMP001 | Registro e inicio de sesión | Registro, inicio y cierre de sesión y validación de mensajes de error. | Alta | El cliente no puede acceder y/o comprar ni hacer seguimiento a sus pedidos. |
| EMP002 | Catálogo de productos | Búsqueda de producto, listado y detalle. | Alta | El cliente no visualiza la información de los productos. |
| EMP003 | Filtros y ordenamiento | Filtrar por categoría, ordenar el listado, mostrar cantidad y forma de visualización. | Media | Datos inexactos que afectan negativamente el rendimiento de las ventas. |
| EMP004 | Lista de deseos | Agregar y eliminar productos y agregar al carro de compras. | Alta | Disminuye el interés y el retorno a la tienda para concretar la compra. |
| EMP005 | Comparación de productos | Agregar, eliminar productos y agregar al carro de compras. | Alta | Se generan dudas técnicas en el usuario debido a la falta de contraste entre artículos, provocando abandono por indecisión. |
| EMP006 | Carrito de compras | Agregar, eliminar y actualizar cantidades; cálculo del total. | Alta | Totales incorrectos generan desestimar compra de productos. |
| EMP007 | Proceso de compra y pago | Datos de envío, métodos de pago, agregar comentario y confirmación del pedido. | Alta | Incapacidad de la plataforma para procesar pagos correctamente o cálculo erróneo en los montos de cobro. |
| EMP008 | Cuenta del cliente | Perfil, historial de pedidos, facturas y descargas. | Media | Datos personales incorrectos o pérdida de historial, facturas y descargas. |
| EMP009 | Formulario de contacto | Envío de consulta y validación de campos. | Alta | El cliente no puede comunicarse con la tienda. |
| EMP010 | Panel de administración | Revisión básica de acceso y gestión visible. | Baja | Afecta solo a quien administra la tienda. |

Fuera del alcance

- Pruebas de carga y de rendimiento.

- Pruebas de seguridad avanzadas.

- Automatización de pruebas.

- Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles: se prueba solo en un navegador de escritorio.

- Revisión profunda de accesibilidad.

- Código fuente, base de datos e infraestructura: se prueba desde la interfaz, sin acceso interno.

## 4. Tipos y niveles de prueba aplicables

Opencart se prueba desde la interfaz, sin acceso al código, así que los niveles aplicables son integración, sistema y aceptación; el nivel unitario queda fuera.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | EMP001 a EMP010 | Escenarios de validación manual construidos a partir de particiones de datos equivalentes y evaluación de extremos numéricos. |
| Funcional | Integración | EMP002, EMP004, EMP005, EMP006 Y EMP007 | Verificar catálogo, lista de deseos, comparación de productos, carrito y pago se transmiten la información correctamente. |
| Funcional | Aceptación | EMP001, EMP006 Y EMP007 | Simular el ciclo de compra desde la perspectiva del usuario final. |
| No Funcional | Sistema | EMP001 a EMP007 | Dinámicas de exploración acotadas entre 60 y 90 minutos guiadas por un propósito analítico concreto. |
| Funcional | Sistema | EMP001 a EMP007 | Identificar bugs básicos visibles. |
| Funcional | Sistema | EMP006, EMP007 | Verificación de casos clave posterior al despliegue de correcciones. |

## 5. Entorno, herramientas y datos de prueba

Todo el trabajo del Módulo 1 corre en el sitio público de Opencart, con herramientas gratuitas.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente de pruebas | Sitio público de OpenCart(demo.opencart.com) |
| Navegador | Un navegador de escritorio actualizado, el mismo durante todo el módulo. |
| Control de versiones | Git y un repositorio propio en GitHub. |
| Gestión de tareas | Tablero Kanban en GitHub Projects o Trello. |
| Gestión de casos y defectos | Jira o TestRail. |
| Evidencias | Capturas y grabaciones guardadas en la carpeta evidencias/ del repositorio |

Datos de prueba

| Rol | Cuenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Cliente | emendozaguevara31@gmail.com | Flujos de compra y cuenta |
| Cliente | emendozaguevara32@gmail.com | Segundo usuario para comparar comportamientos |
| Administrador | demo | Revisión básica del panel (EMP010) |

Las cuentas de ejemplo las publica el repositorio del proyecto; la contraseña está en su documentación y no se copia en este documento. Un documento real tampoco guarda contraseñas: se referencian y se guardan en un gestor aparte.

Cuando el sitio público esté lento o no responda, se registra en el reporte y se espera, porque es un servicio compartido que no controla el estudiante.

## 6. Criterios de entrada y de salida

Los criterios dicen cuándo se puede empezar a probar y cuándo se puede dar por terminado el trabajo; sin ellos, "terminamos" es una opinión.

Criterios de entrada

- Este documento de alcance está emitido y revisado.

- Opencart responde y el estudiante puede iniciar sesión con una cuenta de prueba.

- El repositorio y el tablero de tareas están creados.

- Existe una lista de requisitos o funcionalidades que se van a cubrir.

Criterios de salida

- El 100 % de los módulos de prioridad alta (EMP001, EMP002, EMP006, EMP007) tiene casos de prueba diseñados y ejecutados.

- Cada requisito está vinculado a al menos un caso en la matriz de trazabilidad.

- Se documentaron al menos 5 defectos con pasos para reproducir, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencia.

- Se ejecutó al menos una sesión de testing exploratorio y se registraron sus hallazgos.

- No quedan defectos de severidad crítica sin documentar.

## 7. Riesgos y supuestos

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Intermitencia operativa o baja disponibilidad del entorno demo al momento de realizar la evaluación. | Media | Medio | Registrar el intervalo de afectación, postergar el reinicio de ejecución y enfocar el esfuerzo temporal en las labores documentales. |
| R002 | Alteración de los datos de prueba por la concurrencia de terceros en el entorno público compartido. | Alta | Medio | Gestionar credenciales exclusivas y registrar la fecha y hora exacta de cada prueba. |
| R003 | Interpretación errónea de una especificación estructural como un fallo funcional. | Media | Bajo | Contrastar el comportamiento observado frente a las especificaciones previas a la emisión del reporte. |
| R004 | Restricciones de tiempo que impidan completar la ejecución en la totalidad de los módulos del sistema. | Media | Alto | Priorizar la ejecución en los componentes más críticos y documentar las áreas fuera de alcance. |
| R005 | Falta de correspondencia directa entre los casos diseñados y los requisitos del proyecto. | Media | Alto | Mantener la trazabilidad actualizada de manera concurrente al diseño de los casos, evitando su estructuración posterior. |

Supuestos

- Opencart se mantiene disponible y con las funciones descritas durante el módulo.

- Se prueba solo desde la interfaz web, en un navegador de escritorio.

- El estudiante trabaja de forma individual y es responsable de todos sus artefactos.

## 8. Roles y responsabilidades

En el curso una persona cumple varios roles; en una empresa se reparten entre un equipo, y el documento los nombra para que se sepa quién decide qué.

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA (autor) | Estudiante | Redactar este documento, diseñar y ejecutar casos, reportar defectos y mantener el repositorio actualizado. |
| Líder de QA (revisor) | Instructor | Revisar el alcance, validar criterios y dar retroalimentación. |
| Compañeros de curso | Pares | Revisión entre pares del documento de casos y de los reportes de defectos. |

## 9. Entregables y cronograma del Módulo 1

El Módulo 1 se construye con un entregable por semana, y cada uno suma al plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los 5 defectos que se entregan al final.

| Semana | Fechas | Entregable | Cubre de este documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-sep al 05-oct-2026 | Repositorio inicial del proyecto en Git, con README y documento de alcance de calidad. | Este documento y la estructura del repositorio. |
| 2 | 07-oct al 12-oct-2026 | Documento de casos de prueba manuales v1, con los flujos críticos mapeados. | Módulos de prioridad alta (EMP001, EMP002, EMP006, EMP007) |
| 3 | 14-oct al 19-oct-2026 | Plan de pruebas, matriz de trazabilidad y reporte de al menos 5 defectos documentados. | Criterios de salida de la sección 6. |

El alcance se revisa al cierre de cada semana: si cambia, se emite una nueva versión del documento y se anota en el historial de versiones.

## 10. Referencias

- https://demo.opencart.com/  aplicación bajo prueba.

- https://github.com/opencart/opencart  funcionalidades, roles, cuentas de ejemplo y tecnología.

- La API nativa de OpenCart está diseñada principalmente para la comunicación interna del sistema.

- Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): objetivos y entregables del Módulo 1.