Matriz de trazabilidad v1

Proyecto de ejemplo: OrangeHRM (https://opensource-demo.orangehrmlive.com/)

| Autor | Enrique Mendoza Guevara |
| --- | --- |
| Fecha | 20 de Octubre de 2026 |
| Archivo | docs/Matriz_de_trazabilidad_v1_Enrique Mendoza.docx |
| Estados | Aprobado, Rechazado, Sin Ejecutar y Fallido. |

# 1. Matriz requisito → casos → defectos

| ID | Requisito (inferido) | Casos | Estado de ejecución | Defectos | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | El campo First Name debe aceptar letras (1-30 caracteres), espacios y tildes, rechazando números y símbolos. | EMP001, EMP002, EMP003, EMP004, EMP005, EMP006, EMP007, EMP008, EMP009, EMP010 | EMP001 a EMP005 (Aprobado), EMP008 a EMP010 (Aprobado), EMP006 y EMP007 (Rechazado) | DEF-EMP-001, DEF-EMP-002 | Cobertura completa del campo de nombre. |
| R2 | El campo Employee Id debe ser numérico positivo, autogenerado o único. | Sin Casos | Sin ejecutar | DEF-EMP-003 | Hueco de cobertura: Se requieren escribir casos de prueba explícitos para el ID. |
| R3 | La interfaz web debe ser accesible según WCAG (Contraste, Navegación por teclado y etiquetas ARIA). | H1, H2, U1, Prueba Teclado, Prueba Contraste | Fallido | DEF-EMP-004, DEF-EMP-005, DEF-EMP-006 | Hallazgos detectados mediante Lighthouse y validación manual con teclado. |
| R4 | Módulo de Login y Autenticación seguro. | Sin Casos | Sin ejecutar | Sin defectos | Hueco de cobertura: Módulo clasificado en alcance, pero sin casos redactados en esta entrega. |
| R5 | Carga de foto de perfil con peso máximo permitido (<= 1MB). | Sin Casos | Sin ejecutar | Sin defectos | Hueco de cobertura: Caso inferido en sesión exploratoria. |

# 2. Qué muestra la matriz

## Huecos de cobertura

- R2 no tiene casos hay que diseñar casos de valores numéricos(vacío, cero, negativos, autogenerado).

- R4 no tiene casos hay que diseñar casos de seguridad y estrés.

- R5 no tiene casos hay que diseñar casos de capacidad.

- No hay casos sin requisito. Todos los casos de la hoja de casos manuales quedaron asociados a un requisito.

## Impacto de los defectos

- R1 agrupa los dos defectos funcionales de mayor severidad (DEF-EMP-001 y DEF-EMP-002), demostrando debilidad en las entradas de texto.

- R2 tiene un defecto de ingreso de valores numéricos (DEF-EMP-003) encontrado en las pruebas exploratorias.

- R3 concentra las fallas de accesibilidad y usabilidad (DEF-EMP-004, DEF-EMP-005 y DEF-EMP-006).

## Cobertura de requisitos

| Medida | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Requisitos con al menos un caso | 2 de 5 (R1 y R3) | 40 % |
| Requisitos con algún caso ejecutado | 2 de 5 (R1 y R3) | 40 % |
| Requisitos sin casos | 3 de 5 (R2, R4 y R5) | 60 % |

# 3. Acciones derivadas

| N.º | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar casos de prueba formales para la validación del campo Employee Id (R2). | Enrique Mendoza | Pendiente |
| 2 | Diseñar casos de prueba para el módulo Login / Autenticación (R4). | Enrique Mendoza | Pendiente |
| 3 | Diseñar casos de carga para la carga de foto de perfil (R5). | Enrique Mendoza | Pendiente |