Plan de pruebas v1

Proyecto de ejemplo: OrangeHRM (https://opensource-demo.orangehrmlive.com/)

# 1. Identificación

| Proyecto | OrangeHRM |
| --- | --- |
| Autor | Enrique Mendoza Guevara |
| Versión y fecha | v1 · 20 de Octubre de 2026 |
| Archivo | docs/Plan_de_pruebas_v1_Enrique Mendoza.docx |

# 2. Objetivo y alcance

Objetivo: Garantizar que un usuario administrador sea capaz de autenticarse y gestionar correctamente el registro de personal dentro del módulo PIM, asegurando la calidad de los datos guardados, la accesibilidad WCAG y la usabilidad de la interfaz.

| Alcance | Elementos y motivo |
| --- | --- |
| Dentro del alcance | - Login y Autenticación (OHRM001): Inicio de sesión con credenciales de administrador. - Módulo PIM - Add Employee (OHRM003): Creación de personal, validación de longitudes, caracteres permitidos, obligatoriedad e ID de empleado. - Pruebas de Accesibilidad y Usabilidad: Verificación de contraste, etiquetas ARIA, navegación por teclado y claridad de mensajes de error. |
| Fuera del alcance | - Pruebas de carga, estrés y rendimiento. - Pruebas de seguridad avanzadas (Inyecciones SQL, pruebas de penetración). - Pruebas automatizadas (módulo limitado a ejecuciones manuales). - Compatibilidad multidispositivo o móvil. |

# 3. Enfoque

| Tipo de prueba | Cómo se realizará |
| --- | --- |
| Casos manuales | Diseñados mediante Partición de Equivalencia y Análisis de Valores Límite para campos de texto (longitud 1 a 30 caracteres). |
| Tablas de decisión | Si una regla combina varias condiciones, se diseñan casos con una tabla de decisión (docs/tabla_decision_v1_Enrique Mendoza.docx). |
| Exploratoria | Aplicación del marco DPIO (Datos, Preguntas, Ideas, Observaciones) en sesiones de 30 a 90 minutos sobre la vista de registro. |
| Accesibilidad | Evaluaciones rápidas manuales (teclado, contraste) respaldadas con ejecuciones de la herramienta Lighthouse en Chrome. |
| Herramientas | Navegador Chrome con herramientas de desarrollo y Lighthouse; Jira (plan Free) para casos y defectos; Git y GitHub para versionar. |

# 4. Criterios de entrada y de salida

| Criterio | Condición verificable |
| --- | --- |
| Entrada | - URL demo de OrangeHRM accesible y en línea. - Credenciales de administrador disponibles (Admin / admin123). - Repositorio Git y tablero Jira configurados. |
| Salida | - 100% de los casos de prioridad Alta ejecutados. - Reporte formal registrado con al menos 5 defectos identificados. - Matriz de trazabilidad publicada. |

# 5. Entorno y datos de prueba

| Entorno | Entorno de demostración pública ([https://opensource-demo.orangehrmlive.com/](https://opensource-demo.orangehrmlive.com/)). |
| --- | --- |
| Navegador | Google Chrome (ventana de incógnito para mediciones de Lighthouse). |
| Datos de prueba | Credenciales: Usuario Admin. Nombres de prueba: Valores de 0, 1, 4, 30 y 31 caracteres, numéricos (12345), caracteres especiales (@#$%), nombres compuestos y acentuados. |

# 6. Roles y cronograma

| Actividad | Responsable | Fecha de muestra |
| --- | --- | --- |
| Documento de Alcance de Calidad | Enrique Mendoza | 13 de octubre de 2026 |
| Casos de prueba manuales v1 | Enrique Mendoza | 13 de octubre de 2026 |
| Sesión Exploratoria DPIO y Accesibilidad | Enrique Mendoza | 13 de octubre de 2026 |
| Plan de pruebas, Matriz de Trazabilidad, Tabla de Decisión y Reporte de defectos | Enrique Mendoza | 19 de octubre de 2026 |

# 7. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Intermitencia o caídas de la web demo por uso global compartido. | Registrar el horario del incidente y reprogramar las ejecuciones. |
| Borrado o alteración de datos por otros usuarios concurrentes. | Usar prefijos únicos en los nombres de prueba y documentar las marcas de tiempo. |
| Cambios en los resultados de Lighthouse entre ejecuciones. | Registrar siempre el entorno exacto (versión de navegador, hora) y confirmar los fallos con pruebas manuales. |
| Lighthouse da resultados distintos entre ejecuciones. | Repetir la medición, registrar herramienta, versión y dispositivo, y confirmar a mano antes de reportar. |

# 8. Entregables

- Documento de casos de prueba manuales (docs/Casos_manuales_v1_Enrique Mendoza).

- Matriz de trazabilidad (docs/Matriz_de_trazabilidad_v1_Enrique Mendoza).

- Reporte de al menos 5 defectos documentados (docs/Reporte_de_defectos_v1_Enrique Mendoza).

- Notas de las sesiones exploratorias.