Documento de Alcance de Calidad — OrangeHRM

Control del documento

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código | QA-EMP-002 |
| Proyecto | OrangeHRM OpenSource Demo |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de emisión | 13-oct-2026 |
| Autor | Enrique Mendoza Guevara |
| Revisor | Hamet Calderón Salas |
| Estado | Emitido para revisión |
| Clasificación | Uso académico |

Historial de versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-oct-2026 | Estudiante | Versión emitida para revisión |

1. Propósito y objetivo de calidad

El presente documento define el alcance de las pruebas para la plataforma OrangeHRM, detallando los tipos y niveles de pruebas aplicables, entorno, herramientas y datos de prueba, criterios de entrada y de salida, riesgos y supuestos, y roles y responsabilidades requeridos para el cierre del ciclo. Su propósito es servir como el documento base para el diseño del entregable del Módulo 1.

Objetivo de calidad: Garantizar que un usuario administrador sea capaz de ingresar al panel corporativo de manera exitosa, navegar por los módulos centrales de gestión humana, buscar registros de personal en el sistema de información de empleados (PIM), simular solicitudes/aprobaciones básicas de licencias en el módulo de Leave y gestionar información del perfil, asegurando la consistencia operativa de la interfaz y el correcto guardado de datos en el entorno de demostración.

La meta se estructura exclusivamente bajo la perspectiva del consumidor final y no desde la lógica del desarrollo: responde directamente a 'qué operaciones debe realizar el comprador con total seguridad y fluidez', distanciándose de una simple enumeración de las características técnicas del código.

2. Sistema bajo prueba

OrangeHRM es una plataforma de gestión de recursos humanos de código abierto muy utilizada a nivel global. Para este proyecto de pruebas, se empleará el ambiente de demostración gratuito provisto por la organización oficial, el cual simula una organización en producción pre-configurada.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Nombre | OrangeHRM OpenSource (Starter Edition) |
| URL de la aplicación | https://opensource-demo.orangehrmlive.com/ |
| Versión observada | OrangeHRM OS 5.9 (Según pie de página de la aplicación) |
| Tecnología | Desarrollada bajo lenguaje PHP en backend (arquitectura web tradicional) y componentes dinámicos en frontend. |
| Roles de usuario | Admin (Administrador global) y Employee (Rol básico de empleado) |
| Documentación de la API | https://orangehrm.github.io/orangehrm-api-doc/ |
| Repositorio del proyecto | https://github.com/orangehrm/orangehrm-api-doc |

Las versiones y la tecnología se han tomado de fuentes públicas del proyecto.

3. Alcance de las pruebas

Se priorizan los módulos por el daño que causaría un fallo al negocio: si falla la autenticación, ningún usuario gestiona el personal; si falla la creación en el PIM, no se pueden registrar nuevos empleados en la empresa.

Dentro del alcance

| Código | Módulo | Qué se verifica | Prioridad | Riesgo si falla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OHRM001 | Login y Autenticación | Inicio de sesión de administrador con credenciales válidas, validación de mensajes de error con campos vacíos o incorrectos y cierre de sesión seguro. | Alta | Bloqueo total del sistema. Ningún administrador puede gestionar el talento humano. |
| OHRM002 | Módulo Admin (User Management) | Búsqueda de usuarios internos por nombre de usuario, rol asignado y estado (Enabled/Disabled). | Media | Incapacidad de auditar accesos o delegar funciones operativas en la plataforma. |
| OHRM003 | Módulo PIM (Lista Empleados) | Búsqueda y filtrado de personal por nombre, ID de empleado, estado de empleo y supervisor. | Alta | Pérdida de visibilidad de las fichas de los trabajadores, impidiendo consultas administrativas. |
| OHRM004 | Módulo Leave (Licencias) | Visualización del balance de licencias del personal y filtrado de solicitudes de vacaciones por periodo y estado. | Alta | Falta de control en ausencias del personal y descoordinación operativa en la empresa. |
| OHRM005 | Módulo Time (Asistencia) | Visualización básica de hojas de tiempo de empleados (Timesheets) y registros generales. | Media | Cálculo incorrecto de horas trabajadas y retrasos en validación de nóminas. |
| OHRM006 | Módulo My Info | Visualización y verificación de datos personales del usuario autenticado (Nombre, datos de contacto, perfil). | Alta | Inconsistencia de información personal clave y problemas de privacidad de datos. |
| OHRM007 | Módulo Dashboard | Carga correcta de métricas rápidas (gráficos de personal, accesos rápidos y lista de acciones pendientes). | Baja | Afectación menor en la experiencia del usuario administrador, sin detener flujos críticos. |

Fuera del alcance

Pruebas de carga, estrés y rendimiento del servidor compartido.

Pruebas de seguridad avanzadas (auditorías OWASP, inyecciones de código, SQLi).

Automatización de pruebas (diseño y ejecución exclusivamente manual para el Módulo 1).

Compatibilidad en múltiples navegadores y dispositivos móviles (evaluación restringida a un único navegador de escritorio).

Revisión de estándares internacionales de accesibilidad (WCAG).

Código fuente, bases de datos subyacentes e infraestructura interna: análisis puro de caja negra (Black-box testing).

4. Tipos y niveles de prueba aplicables

OrangeHRM se prueba desde la interfaz, sin acceso al código, así que los niveles aplicables son integración, sistema y aceptación; el nivel unitario queda fuera.

| Tipo de prueba | Nivel | Módulos | Cómo se aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | OHRM001 a OHRM007 | Escenarios de validación manual construidos a partir de particiones de datos equivalentes y evaluación de extremos numéricos. |
| Funcional | Integración | OHRM001, OHRM003 y OHRM006 | Verificar que al actualizar datos en 'My Info' o crear registros en PIM, el sistema mantenga la consistencia transaccional y relacional de las vistas. |
| Funcional | Aceptación | OHRM001, OHRM003 y OHRM004 | Simular el ciclo administrativo completo de gestión de personal desde la perspectiva de un usuario de Recursos Humanos. |
| No Funcional | Sistema | OHRM001 a OHRM005 | Dinámicas de exploración acotadas entre 60 y 90 minutos guiadas por un propósito analítico concreto utilizando la interfaz pública. |
| Funcional | Sistema | OHRM001 a OHRM007 | Identificar fallas estéticas, desalineaciones de UI o enlaces rotos visibles. |
| Funcional | Sistema | OHRM001, OHRM003 | Verificación de casos clave posterior al despliegue de parches o correcciones de incidencias. |

5. Entorno, herramientas y datos de prueba

Todo el trabajo del Módulo 1 corre en el sitio público de OrangeHRM, con herramientas gratuitas.

| Elemento | Detalle |
| --- | --- |
| Ambiente de pruebas | Entorno web de demostración pública oficial (https://opensource-demo.orangehrmlive.com/) |
| Navegador | Un navegador de escritorio actualizado, el mismo durante todo el módulo. |
| Control de versiones | Git y un repositorio propio en GitHub. |
| Gestión de tareas | Tablero Kanban en GitHub Projects o Trello. |
| Gestión de casos y defectos | Jira o TestRail. |
| Evidencias | Capturas y grabaciones guardadas en la carpeta evidencias/ del repositorio. |

Datos de prueba

| Rol | Cuenta | Uso |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Admin | Acceso global para ejecutar todas las pruebas funcionales del alcance (OHRM001 a OHRM007). |
| Empleado de prueba | Emiliano | Segundo usuario requerido para verificar restricciones de visualización de perfiles básicos. |

Las cuentas de ejemplo las publica el sitio de inicio de sesión de la aplicación; la contraseña está en la web demo. Un documento real tampoco guarda contraseñas: se referencian y se guardan en un gestor aparte.

Cuando el sitio público esté lento o no responda debido al tráfico concurrente global, se registra en el reporte y se espera, porque es un servicio compartido que no controla el estudiante.

6. Criterios de entrada y de salida

Los criterios dicen cuándo se puede empezar a probar y cuándo se puede dar por terminado el trabajo; sin ellos, 'terminamos' es una opinión.

Criterios de entrada

Este documento de alcance de calidad para OrangeHRM está formalmente emitido y revisado.

La URL pública de demostración responde correctamente y el estudiante puede autenticarse con el usuario administrador base.

El repositorio del proyecto en GitHub y el tablero de seguimiento de tareas están operativos.

Existe un inventario de características o funcionalidades principales que van a ser cubiertas.

Criterios de salida

El 100 % de los módulos con prioridad alta (OHRM001, OHRM003, OHRM004, OHRM006) cuenta con casos de prueba diseñados y ejecutados.

Cada funcionalidad evaluada se mapea de manera estricta contra al menos un caso de prueba dentro de la matriz de trazabilidad.

Se registraron y reportaron de manera formal al menos 5 defectos con su flujo de reproducción, resultado esperado, resultado obtenido, severidad y evidencias visuales.

Se completó como mínimo una sesión de testing exploratorio sobre el panel corporativo, documentando sus hallazgos.

No se mantienen incidentes de severidad crítica activos sin su respectiva documentación técnica.

7. Riesgos y supuestos

Riesgos del trabajo de pruebas

| Código | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | Intermitencia operativa, lentitud extrema o caídas del entorno demo debido al tráfico compartido global. | Media | Medio | Registrar el horario del incidente, reprogramar bloques de ejecución y avanzar con la estructuración documental técnica. |
| R002 | Modificación o eliminación de los registros de empleados por la acción concurrente de otros usuarios externos en el demo público. | Alta | Medio | Crear datos de prueba con prefijos únicos e identificables y documentar la estampa de tiempo exacta de la prueba. |
| R003 | Reset automático periódico del servidor de demostración, borrando los datos creados a mitad del ciclo de pruebas. | Media | Medio | Diseñar flujos de prueba autocontenidos que se puedan completar en una única sesión continua de trabajo. |
| R004 | Limitaciones de tiempo académico que impidan el cubrimiento total de los módulos complementarios de la herramienta. | Media | Alto | Concentrar esfuerzos de diseño y ejecución en módulos clasificados con prioridad Alta (Autenticación y PIM). |
| R005 | Desalineación estructural entre los casos de prueba redactados y las especificaciones implícitas del negocio ERP. | Media | Alto | Revisar y actualizar la matriz de trazabilidad de manera síncrona al desarrollo de las pruebas manuales. |

Supuestos

La plataforma OrangeHRM Demo permanece en línea y accesible bajo las configuraciones por defecto durante el ciclo.

La evaluación se ejecuta únicamente a través de interfaz gráfica (UI) web utilizando un navegador moderno de escritorio.

El estudiante ejecuta el proyecto de forma individual, siendo único responsable de los artefactos de QA.

8. Roles y responsabilidades

En el curso una persona cumple varios roles; en una empresa se reparten entre un equipo, y el documento los nombra para que se sepa quién decide qué.

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| QA (autor) | Enrique Mendoza Guevara | Redactar este documento, diseñar y ejecutar casos de prueba, reportar defectos e inconsistencias y mantener el repositorio Git actualizado. |
| Líder de QA (revisor) | Hamet Calderón Salas | Evaluar el alcance del documento de calidad, validar criterios de aceptación y proveer retroalimentación metodológica. |
| Compañeros de curso | Pares | Participar en sesiones de revisión técnica cruzada de los artefactos de pruebas diseñados. |

9. Entregables y cronograma del Módulo 1

El Módulo 1 se construye con un entregable por semana, y cada uno suma al plan de pruebas, la matriz de trazabilidad y los 5 defectos que se entregan al final.

| Semana | Fechas | Entregable | Cubre de este documento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 07-oct al 13-oct-2026 | Repositorio inicial del proyecto en Git, incluyendo archivo README y este Documento de Alcance de Calidad finalizado. | Este documento de alcance y la arquitectura de carpetas del repositorio. |
| 2 | 14-oct al 20-oct-2026 | Documento de casos de prueba manuales v1, detallando los flujos de punta a punta. | Módulos clasificados con prioridad Alta (OHRM001, OHRM003, OHRM004, OHRM006). |
| 3 | 21-oct al 27-oct-2026 | Plan de pruebas integrado, matriz de trazabilidad de requisitos y reporte formal de al menos 5 defectos. | Cumplimiento general de los criterios de salida de la sección 6. |

El alcance se revisa al cierre de cada semana: si cambia, se emite una nueva versión del documento y se anota en el historial de versiones.

10. Referencias

https://opensource-demo.orangehrmlive.com/ — Aplicación bajo prueba, panel de control de recursos humanos y datos maestros de demostración.

https://github.com/orangehrm/orangehrm-api-doc - funcionalidades, roles, cuentas de ejemplo y tecnología.

https://orangehrm.github.io/orangehrm-api-doc/ - Documentación de la Api.

Malla curricular del curso QA Automatizador (Tecsup Virtual): Estándares de calidad y entregables requeridos para el Módulo 1.